**Tankino | Diario di lavoro**

**Mosè Ferrazzini, Michele Tomylsak, Adriano Chiriacò, Nicholas Pigni**

**SAM Trevano, 03.04.2020**

**Lavori svolti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orario | Da chi | Lavoro svolto |
| 08:20 – 16:30 | Adriano & Nicholas | Stesura del protocollo di comunicazione |
| 08:20 – 16:30 | Michele & Mosè | Sviluppo applicazione |

**Problemi riscontrati e soluzioni adottate**

Ad un certo punto il componente del bluetooth ha smesso di funzionare per poi riprendere come se nulla fosse.

**Punto della situazione rispetto alla pianificazione**

Ci troviamo leggermente dietro visto tutti i problemi legati al covid-19. Lavorare a distanza rende più lento il lavoro soprattutto visto che è molto pratico e richiede poca programmazione.

**Programma di massima per la prossima giornata di lavoro**

Far funzionare il motore con il bluetooth e l’applicazione